Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences Ben M'Sick

Département Mathématiques et Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Licence — 3ème Année Développement Informatique

2025 – 2026

Système de Gestion des Ressources Humaines Intelligent

avec Détection d'Anomalies par IA et Analyse OCR de Documents

Encadré par :

Pr. Ichrak BENAMRI

Réalisé par :

MANSOUR Aymane

FOUKOU  Issa

BADIA Salahedine

Chapitre 1 Cahier des Charges et Déroulement du Projet

1.1  Présentation du projet

Ce projet consiste en la conception et le développement d'un Système de Gestion des Ressources Humaines (SGRH) intelligent. Il digitalise les processus RH classiques (congés, présences, paie) et y intègre des modules d'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies comportementales, ainsi qu'un moteur OCR pour le traitement automatique de documents administratifs.

## 1.2  Problématiques et Besoins

Les problématiques à l'origine de ce projet sont :

- Gestion manuelle et chronophage des congés, présences et fiches de paie.

- Absence d'outil de détection proactive des anomalies (retards, absences suspectes).

- Traitement laborieux des documents administratifs papier ou numérisés.

- Manque d'un tableau de bord centralisé pour les indicateurs RH.

- Nécessité de conformité avec la loi marocaine 09-08 sur la protection des données personnelles.

## 1.3  Objectifs

- Développer une application web sécurisée couvrant les modules congés, présences et paie.

- Intégrer un module IA de détection d'anomalies (Isolation Forest + K-Means).

- Implémenter un moteur OCR (Tesseract) pour l'extraction automatique de texte depuis des documents.

- Concevoir une base de données MySQL robuste et conforme à la loi 09-08.

- Fournir un tableau de bord interactif avec indicateurs clés en temps réel.

## 1.4  Déroulement du Projet

Le projet est structuré en quatre phases sur 13 semaines :

| Phase 1 — S1 à S3 | Analyse des besoins, conception MCD/MLD (Merise), diagrammes UML, maquettes UI. |
| --- | --- |
| Phase 2 — S3 à S9 | Implémentation de la base de données MySQL, backend Spring Boot, frontend React JS, microservice IA Python et module OCR Tesseract. |
| Phase 3 — S9 à S11 | Intégration des modules, tests unitaires et d'intégration, correction des bugs. |
| Phase 4 — S3 à S13 | Rédaction continue du rapport, préparation et soutenance finale. |

## 1.5  Diagramme de GANTT

| Tâche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception MCD/MLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrammes UML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquettes UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de données MySQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend Spring Boot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend React JS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module IA Python |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module OCR Tesseract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intégration & Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation soutenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Légende : ■ Phase 1   ■ Phase 2   ■ Phase 3   ■ Phase 4

## 1.6  Distribution des Rôles

| Membre | Domaine | Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Aymane (LAHLOU) | Base de données | Conception MCD/MLD (Merise), implémentation MySQL, scripts SQL, conformité loi 09-08. |
| Issa | Backend & IA | Développement Spring Boot, API REST, authentification JWT/RBAC, modules IA (Isolation Forest, K-Means) et OCR (Tesseract). |
| Salahedine | Frontend | Développement React JS, tableau de bord, formulaires, intégration API, visualisation des résultats IA. |

## 1.7  Méthodologie de Gestion

Nous adoptons une approche Agile/Scrum adaptée au contexte académique : itérations de deux semaines, réunions hebdomadaires de synchronisation, et gestion du code via Git/GitHub avec branches par fonctionnalité.

| Versioning | Git / GitHub — branches par fonctionnalité, pull requests. |
| --- | --- |
| Suivi tâches | Trello — backlog, colonnes En cours / Terminé. |
| Communication | WhatsApp / Discord — coordination quotidienne. |
| IDE | IntelliJ IDEA (Java/Spring Boot), VS Code (React JS, Python). |
| BDD | MySQL Workbench pour la conception et l'administration. |

Chapitre 2 Étude Bibliographique

2.1  Concepts de Base

## 2.1.1  Système de Gestion des Ressources Humaines (SGRH)

Un SGRH (ou HRIS — Human Resource Information System) est une application qui centralise et automatise les processus administratifs RH : recrutement, gestion des congés, présences, paie et suivi des performances. La transformation numérique de ces systèmes vise à réduire la charge administrative, améliorer la fiabilité des données et offrir des outils d'aide à la décision.

### 2.1.2  Intelligence Artificielle appliquée aux RH

L'IA appliquée aux RH repose sur des algorithmes d'apprentissage automatique (Machine Learning) qui analysent les données RH pour détecter des patterns, prédire des comportements ou segmenter des populations d'employés. Les approches non supervisées sont particulièrement adaptées lorsque les données ne sont pas étiquetées, ce qui est le cas habituel en contexte RH.

### 2.1.3  OCR (Optical Character Recognition)

L'OCR est une technologie qui convertit des images contenant du texte (documents scannés, photos) en texte machine éditable. Dans le contexte RH, elle permet d'automatiser la numérisation et l'indexation des documents administratifs : certificats médicaux, contrats, attestations. Le moteur Tesseract (Google) est l'un des plus performants en open source, supportant plus de 100 langues dont le français et l'arabe.

### 2.1.4  Architecture Microservices

L'architecture microservices structure une application en services indépendants, chacun dédié à une responsabilité précise, communicant via des API REST. Dans notre projet, le module IA est isolé dans un microservice Python/FastAPI indépendant du backend Java, garantissant l'indépendance technologique et la scalabilité de chaque composant.

### 2.1.5  Méthode Merise

Merise est une méthode française de conception de systèmes d'information qui sépare la modélisation des données (MCD — Modèle Conceptuel de Données) de la modélisation des traitements. Elle permet une conception rigoureuse et documentée de la base de données avant toute implémentation SQL.

## 2.2  Modèles IA et Technologies Utilisées

### 2.2.1  Isolation Forest

Introduit par Liu et al. (2008), Isolation Forest est un algorithme de détection d'anomalies non supervisé. Son principe : les anomalies, étant rares et atypiques, sont plus faciles à isoler que les points normaux dans un arbre de décision aléatoire. Le score d'anomalie est calculé par le nombre moyen de coupures nécessaires pour isoler un point.

| Caractéristique | Détail |
| --- | --- |
| Type | Détection d'anomalies — non supervisé |
| Avantage clé | Ne nécessite pas de données étiquetées (labels) |
| Paramètre principal | Contamination = 5% (proportion estimée d'anomalies) |
| Complexité | O(n) — rapide et scalable |
| Usage dans le projet | Détecter les comportements anormaux dans les données de présence |

### 2.2.2  K-Means Clustering

K-Means est un algorithme de clustering non supervisé qui partitionne les données en K groupes homogènes en minimisant la distance entre chaque point et le centroïde de son cluster. Un prétraitement de normalisation (StandardScaler) est appliqué avant l'algorithme.

| Cluster | Label | Profil comportemental |
| --- | --- | --- |
| Cluster 0 | Normal | Présence régulière, peu de retards, durée de travail conforme. |
| Cluster 1 | Retardataire | Retards fréquents ou irrégularités d'horaires. |
| Cluster 2 | Absent | Taux d'absence élevé ou absences groupées suspectes. |

### 2.2.3  Tesseract OCR

Tesseract est un moteur OCR open source maintenu par Google depuis 2006. La version 4.x intègre un réseau de neurones LSTM qui améliore significativement la précision, notamment pour les textes en français et en arabe — langues courantes dans les documents RH marocains.

### 2.2.4  Technologies de développement

| Technologie | Rôle | Version |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot | Backend — API REST, sécurité JWT, ORM JPA/Hibernate | 3.x / Java 21 |
| React JS | Frontend — Interface utilisateur, tableau de bord | 18.x |
| FastAPI | Microservice IA — Isolation Forest, K-Means | Python 3.11 |
| MySQL | Base de données relationnelle | 8.x |
| Tesseract | Moteur OCR — extraction de texte | 5.x |
| scikit-learn | Bibliothèque ML Python — algorithmes IA | 1.3+ |

## 2.3  Projets Similaires et État de l'Art

Plusieurs solutions RH existent sur le marché. Notre projet se positionne par rapport à elles :

| Solution | Points forts | Limite vs notre projet |
| --- | --- | --- |
| SAP SuccessFactors | Couverture complète du cycle RH | Coûteux, pas d'IA native, non adapté aux PME marocaines. |
| Odoo HR | Open source, modulaire | Pas d'IA intégrée, pas de conformité loi 09-08. |
| Workday | Analytique RH avancée | Cloud uniquement, prix prohibitif, hors contexte académique. |
| Notre projet | IA + OCR intégrés, conformité loi 09-08 | Contexte PME, bilinguisme FR/AR, architecture moderne 3 tiers. |

Sur le plan académique, les travaux existants sur la détection d'anomalies RH utilisent principalement des approches supervisées (Random Forest, SVM) nécessitant des données étiquetées. Notre contribution est l'application d'une approche non supervisée (Isolation Forest + K-Means) ne nécessitant aucun historique étiqueté, plus réaliste dans un contexte RH réel.

Chapitre 3 Vue Conceptuelle

3.1  Architecture du Système

Le système est conçu selon une architecture trois tiers enrichie d'un microservice IA dédié. Cette séparation garantit l'indépendance technologique, la maintenabilité et la scalabilité de chaque couche.

| Couche | Technologie | Port | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation | React JS | 3000 | Interface utilisateur, tableau de bord, formulaires. |
| Backend | Spring Boot / Java 21 | 8080 | API REST, logique métier, sécurité JWT/RBAC, ORM JPA. |
| Microservice IA | FastAPI / Python | 8000 | Algorithmes Isolation Forest et K-Means. |
| OCR | Tesseract 5.x | — | Extraction de texte depuis PDF et images. |
| Données | MySQL 8 | 3306 | Base de données relationnelle (schéma Merise). |

## 3.2  Composants du Système

### 3.2.1  Backend — Spring Boot

Le backend suit le pattern MVC enrichi, structuré en quatre couches : les contrôleurs REST (point d'entrée des requêtes), les services (logique métier), les repositories Spring Data JPA (accès aux données), et la couche sécurité Spring Security avec filtre JWT.

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| AuthController / AuthService | Authentification JWT, génération et validation du token, gestion des rôles RBAC. |
| CongeController / CongeService | Soumission, validation/refus des congés, gestion du solde. |
| PresenceController / PresenceService | Enregistrement des présences, calcul des retards. |
| IAController / IAService | Appel du microservice Python, sauvegarde et exposition des résultats IA. |
| DocumentController / OCRService | Upload de fichiers, appel Tesseract, stockage du texte extrait. |

### 3.2.2  Frontend — React JS

Le frontend est structuré en pages (Login, Dashboards par rôle, Congés, Présences, Paie, Documents, IA), composants réutilisables, et une couche service Axios avec intercepteur JWT pour l'ajout automatique du token à chaque requête. Le routage est protégé par rôle via React Router v6.

### 3.2.3  Microservice IA — FastAPI Python

| Endpoint | Fonction |
| --- | --- |
| POST /detect | Reçoit le dataset JSON, applique Isolation Forest, retourne les scores et anomalies détectées. |
| POST /cluster | Normalise les données, applique K-Means (k=3), retourne les labels de clusters. |
| GET /rapport | Génère les graphiques de visualisation (matplotlib) et retourne le rapport consolidé. |

## 3.3  Diagrammes UML

### 3.3.1  Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme identifie trois acteurs humains (Employé, Responsable RH, Administrateur) et deux acteurs système (Module IA, Module OCR). Onze cas d'utilisation essentiels sont répartis en cinq packages : Authentification, Gestion RH, Intelligence Artificielle, Analyse Documentaire et Administration.

Principales relations modélisées : l'upload d'un document inclut obligatoirement l'extraction OCR (<<include>>), et le lancement de l'analyse IA peut étendre vers la segmentation K-Means (<<extend>>).

### 3.3.2  Diagrammes de Séquence

Trois scénarios critiques ont été modélisés :

- Authentification JWT : saisie des identifiants, vérification BCrypt, génération du token, redirection par rôle.

- Demande de congé : soumission employé, vérification du solde, notification RH, décision et retour à l'employé.

- Détection d'anomalies IA : extraction des présences, appel FastAPI, Isolation Forest + K-Means, sauvegarde et affichage sur le dashboard.

### 3.3.3  Diagramme de Classes

Le diagramme modélise sept classes principales et trois énumérations. La classe abstraite Utilisateur est la base de l'héritage. Chaque employé peut être associé à plusieurs congés, présences, fiches de paie, documents et anomalies (relation 1 vers 0..*).

| Classe / Enum | Attributs clés |
| --- | --- |
| Utilisateur (abstract) | id, email, motDePasse, role (enum Role), actif |
| Employe | matricule, nom, prenom, poste, departement, salaire, soldeConge |
| Conge | dateDebut, dateFin, nbJours, type (TypeConge), statut (StatutConge), motif |
| Presence | date, heureArrivee, heureDepart, estEnRetard |
| FichePaie | mois, annee, salaireBase, salaireNet |
| Document | nomFichier, typeDocument, texteExtrait, statut |
| Anomalie | scoreIsolation, typeAnomalie, niveauRisque, dateDetection |

## 3.4  Choix des Modèles IA et Justification

Le choix des algorithmes repose sur quatre contraintes du contexte RH :

| Contrainte | Justification du choix |
| --- | --- |
| Pas de données étiquetées | Les données RH réelles ne sont pas annotées → approche non supervisée obligatoire. |
| Volume limité | 50–500 employés en PME → pas de Deep Learning, Isolation Forest est O(n) et efficace. |
| Interprétabilité | Le RH doit comprendre pourquoi un employé est signalé → score d'anomalie lisible. |
| Complémentarité | Isolation Forest détecte les cas critiques ; K-Means segmente les profils pour des actions RH ciblées. |

### 3.4.1  Alternatives rejetées

| Algorithme | Raison du rejet |
| --- | --- |
| DBSCAN | Trop sensible aux hyperparamètres (epsilon, minPts), difficile à calibrer sans expertise du domaine. |
| Autoencoder | Nécessite un grand volume de données et des ressources GPU — inadapté au contexte PME. |
| One-Class SVM | Complexité de calibration élevée, temps d'inférence plus lent qu'Isolation Forest. |
| Random Forest | Supervisé — nécessite des données étiquetées inexistantes dans notre contexte. |

## 3.5  Choix des Datasets d'Entraînement

En l'absence de données RH réelles disponibles en phase de développement, nous utilisons un dataset synthétique généré en Python, simulant le comportement de 100 employés sur 6 mois :

- Volume : 18 000 enregistrements de présence (100 employés × 180 jours ouvrables).

- Features : heure_arrivee, heure_depart, duree_travail, est_retard, nb_absences_semaine.

- 5% d'anomalies injectées intentionnellement pour valider le taux de détection.

- Prétraitement : nettoyage des valeurs manquantes, normalisation StandardScaler avant K-Means.

Pour la validation finale, des données réelles anonymisées (conformes à la loi 09-08) seront utilisées : les identifiants personnels sont remplacés par des ID anonymes avant tout traitement IA.

## 3.6  Architecture Réseau

En développement, les trois services tournent en local sur la même machine. En production, le déploiement respecte les règles suivantes :

- Le frontend React est servi par Nginx (port 80/443).

- Le backend Spring Boot expose ses APIs via HTTPS uniquement.

- Le microservice FastAPI est interne au réseau serveur (non exposé à l'extérieur).

- La base de données MySQL est accessible uniquement depuis le backend (règle firewall).

- Tous les échanges React ↔ Backend sont protégés par token JWT dans le header Authorization.